# 周三例会

时间：10:00:00 - 10:04:20
参会人：A、B、C

# 摘要

本次会议确定了产物自动化的 4 件套规范，并明确了周五前完成 demo，周一部署 staging。

# 会议流程

# 会议决议

**Word 模板** 由 B 负责，**周三前** 出第一版

依据：Word 是 PPT/Excel 复用基础

影响：后续三类产物风格统一

Excel 待办 **独立 sheet**，C **周五前** 完成

依据：便于跨会议跟踪

PPT 复用 **Anthropic skill** 自带模板

依据：skill 模板已够用

影响：节省自研成本

**周一上午** 部署 staging

依据：周五出 demo，周末间隔留缓冲

# 待办事项

| 任务 | 负责人 | 截止 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 Word 模板第一版 | B | 周三前 | 高 |
| Excel 待办 sheet 开发 | C | 周五前 | 高 |
| 联系 ops 安排周一 staging 部署 | A | 本周内 | 中 |
| 调通 extract_decisions prompt | A | TBD | 中 |

# 话题展开

## 产物范围对齐（10:00-10:01）

四件套：Word/Excel/PPT/HTML

Word 优先做模板

## 分工（10:01-10:02）

Word B

Excel C

PPT 用 skill 模板

HTML 自有样式

## 时间表（10:02-10:04）

周五前完成 demo

周一部署 staging

# 完整纪要

本次会议围绕 **第二阶段产物范围**、任务分工以及交付时间表展开讨论，确定了 **Word/Excel/PPT/HTML 四种载体**的优先级与负责人安排，并就 **周一上午 staging 部署** 达成一致，内容如下：

**产物范围对齐**

**四种载体**：Word、Excel、PPT、HTML 四种纪要形态同步推进

**Word 模板**：作为 PPT 与 Excel 复用的样式基础，由 B 负责出 **第一版**

**Excel sheet**：待办专属独立 sheet，由 C 牵头

**PPT 模板**：复用 Anthropic skill 自带模板，节省自研成本

**HTML 样式**：使用自有样式，与 Word 设计 token 保持一致

**Word 优先级最高**，原因是模板风格统一会反向影响 PPT/Excel

**分工与时间表**

**B 负责 Word**：周三前出第一版，周四组内 review

**C 负责 Excel**：周五前完成 sheet 拆分与待办字段

**A 负责协调**：联系 ops 安排周一 staging 部署窗口

**风险与下一步**

当前 extract_decisions prompt 输出不稳定，A 本周内调通

周五前完成 demo，周末预留缓冲，周一上午部署 staging